BẢNG KÊ CHI PHÍ THI CÔNG SỬA CHỮA

Công trình: Sửa chữa 386 đường Chợ Lớn
(Bắt đầu từ ngày: 16/8)

I. ĐỢT 1: TỔNG KẾT & CHI PHÍ PHÁT SINH

• Số tiền đã nhận Đợt 1: 15.500.000 VNĐ (Mười lăm triệu năm trăm ngàn đồng)

• Các hạng mục công việc phát sinh Đợt 1:

| STT | Hạng mục phát sinh | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xây cánh gà bên phải | 500.000 |
| 2 | Xây, tô, ốp gạch men trụ cổng | 1.000.000 |
| 3 | Đi thêm ống nước thoát | 500.000 |
|  | Tổng cộng phát sinh Đợt 1 | 2.000.000 |

Bằng chữ: Hai triệu đồng.

II. ĐỢT 2: BẢNG CHẤM CÔNG NHÂN CÔNG CHI TIẾT

| STT | Ngày | Số công làm việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22/08 | 2 công |  |
| 2 | 23/08 | 0 công | Chủ nhật nghỉ |
| 3 | 24/08 | 2 công |  |
| 4 | 25/08 | 2 công |  |
| 5 | 26/08 | 2 công |  |
| 6 | 27/08 | 0 công | Thứ 5 nghỉ |
| 7 | 28/08 | 2 công |  |
| 8 | 29/08 | 2 công |  |
| 9 | 30/08 | 0 công | Nghỉ |
| 10 | 31/08 | 0 công | Nghỉ |
| 11 | 01/09 | 0 công | Nghỉ |
| 12 | 02/09 | 2 công |  |
| 13 | 03/09 | 2 công |  |
| 14 | 04/09 | 2 công |  |
| 15 | 05/09 | 2 công |  |
| 16 | 07/09 | 2 công |  |
| 17 | 08/09 | 2 công |  |
| 18 | 09/09 | 1 công |  |
|  | Tổng cộng: | 25 công |  |

III. TỔNG HỢP CHI PHÍ THANH TOÁN

| STT | Nội dung | Cách tính | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng tiền nhân công Đợt 2 | 25 công × 700.000 đ | 17.500.000 |
| 2 | Chi phí phát sinh Đợt 1 | Các mục phát sinh | 2.000.000 |
|  | TỔNG CỘNG THANH TOÁN | 17.500.000 + 2.000.000 | 19.500.000 |

• Tiền nhân công Đợt 2 bằng chữ: Mười bảy triệu năm trăm ngàn đồng.

• Tổng cộng thanh toán (Nhân công + Phát sinh) bằng chữ: Mười chín triệu năm trăm ngàn đồng.

| NGƯỜI LẬP BẢNG (Ký và ghi rõ họ tên) | NGƯỜI THANH TOÁN / CHỦ NHÀ (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |